**КОШТОРИС ПРОЄКТУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва статті витрат | Вартість за одиницю грн. | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість грн. |
| 1. | Вирівнювання дорожнього полотна малим грейдером | 13,01 | м.кв. | 810 | 10 538,10 |
| 2. | Копання стічної канави екскаватором з малим ковшем | 13,01 | м.пог. | 135 | 1 756,35 |
| 3. | Підсипка дорожнього полотна гравійно-піщаною сумішшю товщиною 12 см. | 224,05 | м.куб. | 810 | 181 480,50 |
| 4. | Вирівнювання гравійно-піщаної суміші грейдером | 8,05 | м.кв. | 810 | 6 520,50 |
| 5. | Підсипка дорожнього полотна щебенем (фракція 20х40) | 807,56 | м.куб. | 810 | 654 123,60 |
| 6. | Вирівнювання щебеневого покриття грейдером | 13,01 | м.кв. | 810 | 10 538,10 |
| 7. | Каткування щебеневого полотна катком | 13,01 | м.кв. | 810 | 10 538,10 |
| 8. | Покриття підготовленого дорожнього полотна асфальтом в 2 шари | 17,10 | м.кв. | 810 | 13 851,00 |
| 9. | Каткування дорожнього полотна катком | 13,01 | м.кв. | 810 | 10 538,10 |
| 10. | Перевезення асфальту на відстань 20 км | 38,58 | км | 20 | 771,60 |
| 11. | Заробітна плата працівникам | 14 800,00 | чол. | 10 | 148 000,00 |
| 12. | Перевезення гравійно-піщаної суміші на відстань 20 км | 38,58 | км | 20 | 771,60 |
| 13. | Перевезення щебеню на відстань 20 км. | 38,58 | км | 20 | 771,60 |
| **Всього:** | | | | | **1 050 199,00** |