| ( назва організації, що затверджує ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Затверджено (схвалено) |  |  |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 117,276 тис. грн. |  |  |
| В тому числі зворотних сум _ тис. грн. |  |  |
| ( посилання на документ про затвердження ) |  |  |
| "___" ______________________ 20__ р. |  |  |

| Влаштування доріжки і благоустрою на дитячому майданчику, вул.Хоткевича 44Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основа: |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  | 84,069 |  | тис. грн. |  |  |  |
| креслення (специфікації ) № |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  | 0,24805 |  | тис.люд.год. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  | 18,855 |  | тис. грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  | 3,6 |  | розряд |  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на “19 березня” 2023 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |  | Вартість одиниці, грн. |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.год. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин |  | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |  | не зайнятих обслуговуванням машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  |  | в тому числі за- робітної плати |  | тих, що обслуговують машини |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю |  | всього |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1 |  | РН18-49-1 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 1,4 |  | 43044,79 8757,64 | 214,85 53,82 |  | 60263 | 12261 | 301 75 |  | 119,8200 0,6603 |  | 167,75 0,92 |
| 2 |  | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 40 |  | 246,76 85,93 | __-__ - |  | 9870 | 3437 | __-__ - |  | 1,3200 - |  | 52,8 - |
| 3 |  | С188888-35 варіант 1 | Поребрик | шт | 40 |  | 120,00 - | __-__ - |  | 4800 | - | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |
|  |  |  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  |  |  | 74933 | 15698 | 301 75 |  |  |  | 220,55 0,92 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | 74933 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  |  | 58934 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  | 15773 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  | 9136 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  | 26,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | 84069 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису |  |  |  |  |  |  |  | 84069 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  | 248,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  | 18855 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом по главах 1-12: |  |  |  |  |  |  |  | 84069 |  |  |  |  |  |
| Настанова [4.38] |  |  | Кошторисний прибуток (П) |  |  |  |  |  |  | 5581 |  |  |  |  |  |
| Настанова [4.39] |  |  | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) |  |  |  |  |  |  | 1404 |  |  |  |  |  |
| Розрахунок N П-131 |  |  | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Розрахунок N П-145 |  |  | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І) |  |  |  |  |  |  | 6676 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) |  |  |  |  |  |  |  | 97730 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом: |  |  |  |  |  |  |  | 97730 |  |  |  |  |  |
|  |  | Податок на додану вартість |  |  |  |  |  |  |  | 19546 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку |  |  |  |  |  |  |  | 117276 |  |  |  |  |  |
| Керівник проектної організації |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керівник відділу |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |